Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Implantação de Sistemas

KIT DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Modelo Padrão de Documentação e Artefatos Técnicos

Orientações Pedagógicas (Instruções para a Equipe): Este documento constitui o pacote oficial de implantação de software da Unidade Curricular. A equipe de alunos deve preencher todos os campos substituindo as marcações em cinza pelas especificações reais do projeto prático. O rigor técnico no preenchimento reflete a qualidade do processo de transição do sistema para o ambiente de produção real.

| 1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Identificação do Projeto | Sistema: Luz & Aroma Versão atual: v1.0.0 Data de Emissão: 03/09/2026] Equipe Responsável: Verônica Stefanello |  |
| Objetivo da Implantação | Colocar em produção o site de mostruário e reservas da loja Luz & Aroma, permitindo que a cliente visualize os aromas disponíveis, monte uma lista de velas e envie um pedido de reserva para retirada no balcão. O sistema substitui o controle manual feito por WhatsApp/caderno, centralizando os pedidos e calculando o valor total automaticamente. |  |
| Escopo da Entrega | Incluído na implantação: Vitrine com as 4 fragrâncias disponíveis, formulário de reserva com múltiplos itens, cálculo automático do total, gravação das reservas no banco de dados (Supabase) e listagem das reservas para conferência interna. Não incluído/Escopo futuro: Pagamento online (checkout/gateway), confirmação automática por WhatsApp/e-mail, painel administrativo visual para a loja gerenciar as reservas e controle de estoque em tempo real. |  |
| Ambiente de Produção | Hospedagem na Vercel (build e deploy automático a partir do repositório), backend em Node.js/Express 5 executado como função serverless, banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Supabase, URL ativa https://luz-e-aroma-flame.vercel.app/. CORS liberado via middleware "cors" para o próprio domínio; não há regras adicionais de firewall por a hospedagem ser totalmente gerenciada pela Vercel. |  |
| Pré-requisitos Técnicos | Projeto criado no Supabase com a tabela "reservas" (pedido_id, nome_cliente, telefone, fragrancia, quantidade, valor_final, forma_pagamento, data_reserva); variáveis SUPABASE_URL e SUPABASE_KEY cadastradas no painel da Vercel; dependências do package.json instaladas (express, cors, dotenv, @supabase/supabase-js); teste local do server.js validado antes do deploy; homologação das rotas /api, /api/reservas (POST e GET) concluída. |  |
| Estratégia de Implantação | Imediata (Big Bang). Por se tratar de um sistema novo, sem base de usuários ou dados anteriores a migrar, a publicação foi feita diretamente na Vercel a partir do repositório, sem necessidade de fases ou operação em paralelo com um sistema antigo. |  |
| Cronograma de Execução | Início às 14h, com push para o repositório conectado à Vercel; build e publicação automáticos levam menos de 5 minutos; indisponibilidade estimada: nenhuma (a nova versão só é promovida ao ar após a build ser concluída com sucesso); aluno responsável acompanha o build e realiza o teste de fumaça (sanity test); encerramento e verificação em produção previstos para 14h15. |  |
| Critérios de Sucesso | Página inicial responde normalmente em https://luz-e-aroma-flame.vercel.app/; a rota GET /api retorna a mensagem de status da API; o envio do formulário de reserva grava o registro na tabela "reservas" do Supabase sem erros; tempo de resposta da rota POST /api/reservas abaixo de 2 segundos; nenhum erro 500 nos logs da Vercel na primeira hora de uso. |  |

| 2. CHECKLIST DE PREPARAÇÃO DO AMBIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item de Verificação Técnica | Critério Prático de Validação | Status |  |
| Banco de Dados em Produção | O banco de dados foi provisionado, as tabelas foram criadas e a conexão está ativa? | [ ] Pendente [X] OK |  |
| Carga de Parâmetros Inicial | Os usuários administradores e dados base do sistema foram inseridos no banco? | [ ] Pendente [X] OK |  |
| Backup de Segurança | Se houver dados existentes ou migração, foi feita a cópia de segurança antes do processo? | [ ] Pendente [X] OK |  |
| Variáveis de Ambiente | As credenciais de produção (senhas de banco, chaves de API, secrets) foram configuradas? | [ ] Pendente [X] OK |  |
| Publicação da Build / Deploy | A versão está compilada, publicada e acessível através da URL final do cliente? | [ ] Pendente [X] OK |  |
| Sanity Test (Acesso Básico) | Foi feito o teste de carregamento inicial da página de login e as rotas básicas funcionam? | [ ] Pendente [X] OK |  |

| 3. PLANO DE MIGRAÇÃO OU CONVERSÃO DE DADOS |  |
| --- | --- |
| Ambiente de Origem | Nenhum sistema legado — as reservas eram controladas de forma informal, por WhatsApp e anotações em papel no balcão, sem nenhum registro estruturado ou banco de dados. |  |
| Estrutura de Destino | Banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Supabase — tabela "reservas" (colunas: pedido_id, nome_cliente, telefone, fragrancia, quantidade, valor_final, forma_pagamento, data_reserva). |  |
| Mapeamento e Tratamento | Não há migração de dados históricos, pois o sistema é novo. Ainda assim, o próprio formulário já padroniza a entrada: o nome do cliente é convertido para o formato "Primeira Letra Maiúscula", o telefone é formatado automaticamente como (DD) 00000-0000, e o valor de cada item é sempre recalculado no servidor (quantidade × preço da fragrância) para evitar inconsistências vindas do navegador. |  |
| Processo de Validação | Como não há migração de uma base antiga, a validação é feita nas novas gravações: conferência manual das primeiras reservas registradas, comparando o resumo exibido na tela (nome, itens, total) com o registro correspondente salvo na tabela "reservas" do Supabase. |  |

| 4. PLANO DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS |  |
| --- | --- |
| Público-Atvo Mapeado | Clientes da loja, que acessam o site pelo celular ou computador para montar e enviar reservas; e a atendente do balcão, que consulta as reservas recebidas para separar os produtos na retirada. |  |
| Objetivos de Aprendizagem | Cliente: navegar pelo mostruário, adicionar e remover velas da reserva e confirmar o pedido informando a forma de pagamento. Atendente: localizar as reservas registradas (rota /api/reservas) e conferir os itens e o total antes da retirada. |  |
| Conteúdo Programático | 1. Acesso ao site e navegação pelo mostruário (sem necessidade de login); 2. Fluxo principal de reserva (adicionar velas, conferir total, escolher pagamento, confirmar); 3. Erros comuns (campos obrigatórios, falha de conexão) e como acionar o suporte técnico. |  |
| Metodologia e Recursos | Manual do Usuário entregue em Word/PDF com capturas de tela do passo a passo, complementado por uma demonstração prática guiada de 15 minutos com a atendente no dia da entrega. |  |

| 5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (VALIDAÇÃO PRÉ-IMPLANTAÇÃO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item / Funcionalidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Situação |  |
| Autenticação | Bloquear credenciais inválidas e permitir login de usuários válidos. | Não aplicável — o sistema é um catálogo público de reservas e não implementa autenticação de usuários (não há tela de login). | [ ] Aprovado (N/A) [ ] Rejeitado |  |
| Persistência (Cadastro) | Inserir dados no formulário e salvá-los no banco de dados sem corromper caracteres. | Reserva enviada pelo formulário (nome, telefone, itens e forma de pagamento) foi gravada corretamente na tabela "reservas" do Supabase, inclusive com caracteres acentuados (ex.: "Camomila & Mel"), sem corrupção de dados. | [X] Aprovado [ ] Rejeitado |  |
| Regra de Negócio Própria | Cálculo automático do valor total da reserva: soma (quantidade × preço unitário) de cada vela adicionada, somando as quantidades quando o mesmo aroma é incluído mais de uma vez. | Ao adicionar um aroma já presente na lista, o sistema soma a quantidade ao item existente e recalcula o total exibido na tela; o backend recalcula o valor_final de cada item (quantidade × preço da fragrância) antes de gravar no banco, garantindo consistência mesmo se o valor enviado pelo navegador for alterado. | [X] Aprovado [ ] Rejeitado |  |
| Visualização / Saída | Abertura e renderização correta de relatórios ou consultas em tela. | A rota GET /api/reservas retorna corretamente a lista de reservas gravadas, ordenada pela mais recente, permitindo à equipe da loja consultar os pedidos recebidos. | [X] Aprovado [ ] Rejeitado |  |

Declaração de Homologação Técnica: A equipe técnica declara para os devidos fins que as funcionalidades críticas listadas acima foram exaustivamente validadas em ambiente de homologação/testes, estando o sistema considerado técnico e operacionalmente: (X) APTO PARA IMPLANTAÇÃO EM PRODUÇÃO ( ) NÃO APTO / BLOQUEADO

| 6. PLANO DE ROLLBACK OU CONTINGÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenário de Falha Crítica Mapeado | Ação de Retorno Imediata (Rollback) | Responsável | Tempo |  |
| Instabilidade ou Erro 500 geral após deploy | Reverter o build do servidor para a versão anterior (Tag git anterior estável está pronta). | Responsável pelo Deploy (Aluno) | 15 min |  |
| Corrupção ou travamento do Banco de Dados | Interromper requisições, derrubar instâncias em produção e restaurar o backup físico efetuado no pré-requisito. | Responsável pelo Deploy (Aluno) | 45 min |  |
| Migração inconsistente de registros críticos | Executar script de 'Truncação/Limpeza' das tabelas afetadas, reverter status e operar temporariamente em modo de contingência manual. | Responsável pelo Deploy (Aluno) | 30 min |  |

| 7. DIÁRIO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA (ACOMPANHAMENTO PÓS-VIRADA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data/Hora | Ocorrência / Sintoma | Classificação | Solução / Mitigação | Status |  |
| 20/05 14h | Usuários enfrentaram lentidão excessiva na primeira consulta de vendas. | Desempenho / Infra | Criado índice na tabela do banco para acelerar a busca por data. | Resolvido |  |
| 22/05 10h30 | Cliente relatou que o botão "Adicionar vela" parecia não responder ao clicar sem selecionar um aroma. | Dúvida de Uso | Explicado que é necessário selecionar uma fragrância na lista antes de clicar em "Adicionar vela", conforme o aviso exibido pelo sistema; reforçado o passo no Manual do Usuário. | Resolvido |  |

| 8. TERMO DE ACEITE FINAL DA IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Entregue | Luz & Aroma | Versão Final | v1.0.0 |  |
| Data de Encerramento | [DD/MM/AAAA] | Período Assistido | 3 dias úteis (terça a quinta-feira seguintes à virada) |  |
| Pendências Identificadas | Inserir as capturas de tela reais no Manual do Usuário; adicionar confirmação automática por WhatsApp/e-mail após o envio da reserva; criar um painel administrativo simples para a atendente consultar as reservas sem acessar diretamente o Supabase. |  |  |  |

Declaração de Aceite de Entrega: O Cliente / Professor responsável valida as demonstrações práticas apresentadas, confirmando o recebimento dos artefatos técnicos, do código-fonte implantado estável e das rotinas operacionais associadas, declarando o encerramento oficial da atividade de implantação. Situação de Entrega: ( ) Aceito Integralmente ( ) Aceito com Ressalvas ( ) Recusado

| _____________________________________ Representante da Equipe Técnica Responsável pelo Deploy (Aluno) | _____________________________________ Responsável pelo Aceite / Cliente Avaliador / Docente |
| --- | --- |